## Slide 1
PROGRESS TUGAS AKHIR
Predictive Auto Scaling untuk
Platform Praktikum Berbasis Cloud
Integrasi backend, alur praktikum end-to-end, dan monitoring per-container
Laporan progress kepada Dosen Pembimbing
Tindak lanjut Dokumen T40 (Implementasi) & T50 (Pengujian)
29 Juni 2026
Notes: Pembuka: jelaskan bahwa presentasi ini adalah laporan progress lanjutan setelah T40/T50. Fokus: menutup kekurangan yang dicatat di T50 dan membuktikan sistem berfungsi end-to-end.

## Slide 2
KONTEKS & POSISI
Dari Mana Kita Melanjutkan
T40
Implementasi Desain
6 subsistem dirancang & diimplementasi; autoscaling belum berjalan stabil, sebagian belum terintegrasi.
T50
Pengujian & Analisis
Subsistem lulus uji fungsional; stress test 100 user gagal 91% & monitoring per-container (cAdvisor) gagal.
Kini
Integrasi & Perbaikan
Menutup kekurangan T50: alur praktikum end-to-end + monitoring per-container via Grafana.
Judul TA menekankan “predictive” — fokus progress saat ini: membuktikan platform berfungsi penuh sebelum memperkuat sisi prediksi.
Predictive Auto Scaling — Platform Praktikum Berbasis Cloud
2
Notes: Posisikan progress sebagai tindak lanjut konkret dari kekurangan yang JUJUR dicatat di T50. Tekankan pendekatan: stabilkan & integrasikan dulu, lalu perkuat prediksi.

## Slide 3
RINGKASAN
Capaian Utama Periode Ini
100%
Alur praktikum
end-to-end berjalan
7
Panel Grafana
monitoring per-container
0%
Progress mahasiswa baru
(bug 100% diperbaiki)
91%→90%↓
Kegagalan labs/start
ditangani (antrian+token)
Inti progress
Platform kini berfungsi penuh dari sisi mahasiswa & admin: jadwal → lab otomatis → kerja → submit → progress, dengan monitoring sumber daya tiap container.
Predictive Auto Scaling — Platform Praktikum Berbasis Cloud
3
Notes: Slide angka: gunakan untuk memberi gambaran cepat. Jangan berlama-lama; detail ada di slide berikut.

## Slide 4
DEMONSTRASI
Alur Praktikum End-to-End (Terverifikasi)
1
Admin buat jadwal
Status PENDING di practikum_schedules
2
Scheduler pre-warm
Container disiapkan ~5 menit sebelum mulai
3
Mahasiswa Launch Lab
Jupyter terbuka dgn notebook praktikum
4
Kerjakan & Submit
Notebook dijalankan, assignment dikumpulkan
5
Progress 0% → 100%
Terhitung dari submission mahasiswa
Bukti
Akun uji: Articuno (submit) → 100%
Akun uji: Arceus (belum submit) → 0%
Notebook praktikum_ml_iris.ipynb termuat di container
Fix path drive D→C agar notebook ditemukan
Fix bug: progress 100% palsu utk mahasiswa baru
Predictive Auto Scaling — Platform Praktikum Berbasis Cloud
4
Notes: Ini bagian terkuat untuk demo langsung. Jika memungkinkan, tunjukkan live: login mahasiswa, Launch Lab, submit, progress berubah.

## Slide 5
EVALUASI
Status 4 Kekurangan yang Dicatat di T50
Kekurangan T50 | Status | Solusi
POST /api/labs/start gagal 91% | Ditangani | Token unik per-user + semaphore + antrian (backpressure 503)
Monitoring per-container (cAdvisor gagal di WSL2) | Selesai | Exporter via Docker API + dashboard Grafana 7 panel
Autoscaling KEDA / Kubernetes | Diganti | Docker SDK + docker-compose; disetujui pembimbing
Validasi 100 user tanpa crash | Belum | Terhalang RAM/CPU host (Docker crash ~50 container)
3 dari 4 sudah ditutup. Sisanya (validasi 100 user) bersifat keterbatasan hardware — justru memperkuat argumen perlunya horizontal scaling.
Predictive Auto Scaling — Platform Praktikum Berbasis Cloud
5
Notes: Tampilkan kejujuran metodologi: T50 mencatat kekurangan, dan progress ini menutupnya satu per satu. Untuk 'Diganti', tegaskan sudah disetujui pembimbing.

## Slide 6
FITUR BARU
Monitoring Per-Container dengan Grafana
Menyelesaikan tujuan T50 yang gagal (cAdvisor di WSL2) dengan pendekatan alternatif:
Container Lab
(Jupyter)
→
Orchestrator
Docker API
→
Prometheus
scrape
→
Grafana
7 panel
Metrik yang dipantau
CPU per container (%)
Memori per container & vs limit
Jumlah container praktikum hidup
Tabel stats per-NIM (CPU + memori)
Bukti berfungsi
Target Prometheus container_metrics = UP
2 container hidup terbaca real-time
Provisioning otomatis (datasource+dashboard)
Akses: localhost:3001 (Grafana)
Predictive Auto Scaling — Platform Praktikum Berbasis Cloud
6
Notes: Tekankan ini sebagai temuan teknis: cAdvisor gagal di WSL2, diganti custom exporter di orchestrator yang punya akses Docker socket. Workaround valid & terbukti.

## Slide 7
RENCANA
Yang Masih Perlu Diselesaikan
Integrasi FB Prophet → autoscaling
Saat ini pre-warm berbasis JADWAL, belum berbasis FORECAST. Ini gap terhadap kata “predictive” di judul TA.
Prioritas tinggi
Validasi 100 user tanpa crash
Uji ulang di hardware lebih tinggi; naikkan MAX_CONCURRENT_DEPLOYS. Hasil jadi grafik bersih untuk laporan.
Bergantung hardware
Dokumentasi & finalisasi laporan
Susun hasil pengujian terbaru ke dokumen; siapkan demo akhir.
Berjalan
Predictive Auto Scaling — Platform Praktikum Berbasis Cloud
7
Notes: Jujur soal gap 'predictive': pre-warm sekarang berbasis jadwal. Tanyakan arahan pembimbing apakah integrasi Prophet menjadi prioritas berikutnya atau cukup justifikasi konseptual.

## Slide 8
KESIMPULAN
Platform praktikum sudah berfungsi penuh
& monitoring per-container tercapai
3 dari 4 kekurangan T50 sudah ditutup
Alur mahasiswa & admin terverifikasi end-to-end
Langkah berikut: perkuat sisi “predictive” (FB Prophet)
Terima kasih — siap untuk diskusi & arahan
Notes: Tutup dengan meminta arahan konkret: (1) prioritas integrasi Prophet, (2) apakah perlu uji 100 user di hardware lain, (3) timeline dokumen akhir.